Melléklet a 129/2021. (VI. 29.) számú határozathoz

CÉLOKMÁNY

| 1. A beruházó neve és címe: | Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2030 Érd, Alsó utca 1–3. |
| --- | --- |
| 2. A beruházás megnevezése, jellege: | Érd Ófalu – Duna-parti gyógy-, sport-, illetve kulturális, turisztikai beruházás (I./2. Molnár utca úttervezése, közműfejlesztés) |
| 3. A beruházás célja és szükségességének indoklása: | a GF/SZKF/1046/8/2017 iktatószámú Támogatási Okirat alapján |
| 4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ szerinti besorolása: | Érintett helyrajzi számok: - Molnár utca 24460 helyrajzi szám - Római út 24436/3 helyrajzi szám - Gereblye utca 24500 helyrajzi szám - Tárcsa köz 24516 helyrajzi szám - Borona köz 24523 helyrajzi szám - Eke köz 24531 helyrajzi szám - 24603 és 24605 helyrajzi számok Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, közterületek |
| 5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (négyzetméter), a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások indoklása: | Útrekonstrukció: A Molnár utca útrekonstrukciója 1.008,31 folyóméter hosszon 5,5 méter szélességben aszfalt burkolatból. A 984,19 folyóméternél 30 folyóméter hosszú parkoló felület csatlakozik, mely térkőből épül. A Molnár utca mentén 1,50 méter széles járda épül térkő burkolatból. A felújítandó szakaszon 10 darab menetdinamikai küszöb létesül. Vízelvezetés: A Molnár utca a teljes felújítandó hosszon bal oldali keresztesésű. Mély oldali szegély mellé kiosztott víznyelők és zárt csapadékcsatorna épül. Az útszakasz elején befogadó a Római út árka. A fennmaradó szakasz befogadójaként 2 darab párologtatómedence épül, előtte Bárczy-féle olajfogó. Épül még: T-1-0 jelű csapadékvíz csatorna 72,24 folyóméter hosszon NA300 KG-PVC, 3 darab EGY beton akna vegyes beömlésű víznyelőrács lefedéssel; T-2-0 jelű csapadékvíz csatorna 175,8 méter hosszon NA300 KG-PVC, 5 darab, EGY beton akna vegyes beömlésű víznyelőrács lefedéssel + 2 darab EGY beton akna átfolyós aknaalj elemmel és vegyes beömlésű víznyelő ráccsal; T-3-0 jelű csapadék csatorna 46,72 folyóméter NA400 KG-PVC + 227,40 folyóméter NA300 KG-PVC, 10 darab EGY betonakna átfolyós aknaaljelemmel, felső beömlésű víznyelőráccsal + 1 darab EGY betonakna átfolyós aknaaljelemmel és vegyes beömlésű víznyelő ráccsal; T-4-0 jelű csapadék csatorna 172,47 folyóméter NA300 KG-PVC, 6 darab EGY betonakna átfolyós aknaaljelemmel, felső beömlésű víznyelőráccsal; T-5-0 jelű csapadék csatorna 152,90 folyóméter NA300 KG-PVC 1 darab EG beton akna felső beömlésű víznyelőráccsal + 6 darab EGY beton akna átfolyós aknaalj elemmel és felső beömlésű víznyelő ráccsal; T-6-0 jelű csapadék csatorna 62,64 folyóméter NA300 KG-PVC, 3 darab EGY betonakna átfolyós aknaalj-elemmel, felső beömlésű víznyelőráccsal. Közvilágítás: a meglévő oszlopsorra telepítendő közvilágítás 14 darab új lámpa és 5 darab új napelemes közvilágítási lámpa telepítendő. Molnár utca útrekonstrukció, közműfejlesztés kivitelezési munkái beruházás műszaki ellenőrzése, műszaki ellenőri feladatok ellátása |
| 6. A becsült költségek részletes bemutatása: költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (ideértve legalább az előkészítési költségeket, a kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzések, és építési költségek összegét); a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás stb.) | Tervezői költségbecslés nettó 321.399.885 forint A tárgyi beruházás kivitelezési munkáira vonatkozó műszaki ellenőri tevékenység kamarai díjszabás alapján: 4.666.000 forint |
| 7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével: | központi költségvetési támogatás: Modern Városok Programja terhére |
| 8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése: | Molnár utca útrekonstrukció és közműfejlesztés közbeszerzés útján A műszaki ellenőri tevékenység beszerzési eljárás útján |
| 9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás stb.): | az érintett területek az önkormányzat tulajdonában vannak |
| 10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások stb. felsorolása, külön feltüntetve az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit: | VIA-FUTURA által készített rekonstrukciós tervvel rendelkezünk |
| 11. Alapközművek helyzete, a beruházás várható hatása az infrastruktúra terhelésére: | lásd az 5. pontban |
| 12. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése: | tulajdonos és üzemeltető: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata |
| 13. Az üzembe helyezés és a használatbavételi engedély megadásának várható időpontja: | 2021. december |
| 14. Az üzemeltetés fedezetének megjelölése: | üzemeltetésbe adás után Érdi Közterület-fenntartó Intézmény saját költségvetése |
| 15. A beruházás gazdasági értékelése és megtérülési ideje: | nem releváns |